[image: image1.png]


[image: image2.png]ICELAND
LIECHTENS
NORWAY

eea
grants



FINANCIAL MECHANISM 
OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA 2009 – 2014
ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014


Проект

Гори и гористи местности- картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000-FOR OUR FUTURE
по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство(2009-2014 г.)
BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

BG 03.02 Картиране и оценка на екосистемните услуги

договор Д-33-89/31.08.2015 година

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Картиране на горските екосистеми извън НАТУРА 2000 и определяне на техните екосистемни услуги, включващ две обособени позиции:  Обособена позиция 1:  Предоставяне на консултантски услуги и Обособена позиция 2:  Доставка на софтуер и хардуер

София, 2015 г.

I. Въведение

Настоящото задание за изпълнение на Дейност 3.2  -  „Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика” е разработено в изпълнение на проект по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство(2009-2014 г.), BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, покана  BG 03.02 Картиране и оценка на екосистемните услуги и договор Д-33-89/31.08.2015 година.

Възложител на настоящата поръчка е Изпълнителна агенция по горите, която е бенефициент по посочения проект.
II . Обосновка на потребността от изпълнение на дейност 3.2 чрез предоставянето на външна консултантска услуга

Дейността следва да се възложи на външен  изпълнител в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки и правилата на Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство(2009-2014 г.), програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми,   BG 03.02 Картиране и оценка на екосистемните услуги.

Изпълнението следва да се основава на изискванията на настоящото задание и на документацията, свързана с избор на потенциален изпълнител. 

Документацията е разработена в съответствие с изискванията на действащото приложимо национално законодателство и по-специално за България – Закона за обществените поръчки и Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

ІІІ. Задачи за изпълнение от изпълнителите
Задачите за изпълнение на обществената поръчка са оформени в 2 обособени позиции, посочени подробно по-долу. Те ще се изпълняват, съгласно графика за изпълнение на проекта.

Първата обособена позиция е свързана с предоставянето на консултантски услуги, включващи следните дейности : Дейност 1. Създаване на слой "Гори извън Натура 2000", Дейност 2. Топологична обработка на слой "Гори извън Натура 2000", Дейност 3. Аналитична работа по идентифициране на типовете горски екосистеми, Дейност 4 Картиране на екосистемните услуги въз основа на Методиката, одобрена от МОСВ,  Дейност 5: Създаване на слоеве за горските екосистеми и екосистемните услуги на ниво Регионална дирекция по горите(за всяко от 16-те РДГ към ИАГ), Дейност 6. Публикуване на резултатите от картирането на горските екосистеми и определянето на техните екосистемни услуги и Дейност 7: Провеждане на обучение на 25 експерта, посочени от Възложителя за работа с уеб приложението.
Територията на област Видин е изключена от обхвата на поръчката по обособена позиция 1.
В детайли, по първата обособена позиция, изпълнителят е необходимо да извърши следното:
Обособена позиция І – Предоставяне на консултантски услуги, включващи следните дейности:

Дейност 1. Създаване на слой "Гори извън Натура 2000"

Дейността включва първоначална обработка на съществуващата база данни за горските територии и изключване на тези, които попадат в защитени зони. Основен източник на данни при създаването на слой „Гори извън Натура 2000“ са горскостопанските планове (лесоустройствени проекти) разработвани и приемани по реда на Наредба 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България. Горскостопанският план се предава официално като твърдо копие, което съдържа обяснителна записка, карти в мащаб 1:10000 и таксационни описания, включващи характеристика на горите и планираните мероприятия на ниво подотдел. Таксационните описания се предават и под формата на числен модел във формат ZEM 2.10. Численият модел съдържа пространствени даннни – полигонови, линейни и точкови слоеве, както и атрибутиви данни. След първоначалния преглед на наличните данни от лесоустройствените проекти, следва да бъдат предприети следните действия:

1.1. Координатни трансформации 

Изходните пространствени данни от ЛУП са в координатна система „1970 г.“. Всички векторни пространствени данни се трансформират в координатна система БГС2005 UTM 35N. За целта се използва официалния софтуер на АГГКК – BGSTrans.

1.2. Конверсия на файловия формат 

Пространствените данни (LESO_CONTOUR) се конвертират във ESRI shape файлове – по един от за всяко ДГС/ДЛС; атрибутивните данни (таблици PODOTDELI, PDOTDELI1, WOODTYPE, COMPOSITE) се конвертират в DBF формат;
1.3. Изключване на горските територии, попадащи в Натура 2000, от изходните данни

Извършва се чрез пространствен анализ съобразно актуалните граници на защитените зони по Натура 2000. Източник на актуални граници на защитени зони е Министерство на околната среда и водите. Извършва се на ниво ДГС/ДЛС, като за изходни данни се използва резултата по т.1.2. За целта се използва наличия ГИС софтуер в ИАГ, посочен в спецификацията на точка 6.
Дейност 2. Топологична обработка на слой "Гори извън Натура 2000"
Дейността включва анализ на качеството на изходните данни, премахване на припокривания на данни, което се дължи на преминаване на горски територии от едно ДГС/ДЛС в друго, премахване на припокривания на подотдели. За целта се използва наличия ГИС софтуер в ИАГ, посочен в спецификацията на точка 6. Основните компоненти на дейността са:
· Проверка за незатворени контури при файловата конверсия на полигоновия слой (LESO_CONTOUR), генериране на незатворените контури;

· Създаване, коригиране и верифициране на топология за полигоновия слой  по правилото “Must Not Overlap”;

· Проверка за застъпване на площи между съседни стопанства в резултат на прехвърляне на площи между тях;
· Създаване на национален слой (ESRI shape файл) "Гори извън Натура 2000" – обединяване на слоевете по т.1.3. след тяхната топологична обработка.Задължителните атрибути в този слой са код на ДГС/ДЛС (двубуквен код съгласно номенклатурата на формат ZEM 2.10), отдел, подотдел.
Дейност 3. Аналитична работа по идентифициране на типовете горски екосистеми
Дейността включва определяне на типа горска екоситема на ниво подотдел. Нивото на горската типология се осъществява на Ниво 3 и Ниво 4 по класификацията EUNNIS(дефинира се съобразно публикуваната в интернет страницата на програма BG03 методика за картиране на горски екосистеми и екосистемни услуги http://bg03.moew.government.bg/node/290). В националния слой "Гори извън Натура 2000" се създават две полета от текстов тип – Eunis_Level3 и Eunis_Leve4, където за всеки подотдел се отразява съответния код по EUNIS. Изпълнителят следва да се съобрази с евентуалните промени на цитираната методика по време на изпълнение на проекта, след тяхното публикуване на интернет страницата на програма BG03;
Дейност 4. Картиране и оценка на екосистемните услуги въз основа на Методиката, одобрена от МОСВ 
Дейността включва определяне на екосистемните услуги чрез прилагане на цитираната в т.3 методика.За всеки тип екосистемна услуга се създава поле от булев тип в слоя, резултат от дейността по т.3. След идентифициране на отделните екосистемни услуги за всеки подотдел се попълват новосъздадените булеви полета. 
Дейност 5 . Създаване на слоеве за горските екосистеми и екосистемните услуги на ниво Регионална дирекция по горите  (за всяко от 16- те РДГ)
Дейността включва разделяне на слоя, резултат от т.4. на 16 слоя на ниво РДГ. Тези слоеве ще бъдат предоставени на регионалните екипи за използване при теренните работи по верификация. Данните се интегрират в геобаза данни, подържана с наличия ГИС софтуер в ИАГ, посочен в спецификацията точка 6.
Дейност 6. Публикуване на резултатите от картирането на горските екосистеми и определянето на техните екосистемни услуги

Изпълнителят следва да осигури уеб базирано приложение за достъп до пространствените данни, което да включва визуализация на данните, получени в резултат от дейностите по т.т.1-5. Приложението следва да осигурява публичен достъп. Интерфейсът за достъп до данните следва да позволява филтриране на данните по създадените атрибути за принадлежност към даден тип екосистема или екосистемна услуга, която се предоставя. Приложението следва да се разработи върху наличия ГИС софтуер в ИАГ, описан по-долу и да се интегрира с разработената по т. 5 геобаза данни. 
Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка  на уеб базираното приложение за срока на проекта.  
ИАГ разполага с множество лицензи за сървърен и настолен ГИС софтуер –от вида ArcGIS. В изпълнение на настоящата поръчка изпълнителят следва да извърши поддръжка и актуализация на следните лицензи до последните им версии или техни еквивалентни*:
· Сървърен софтуер - ArcGIS for Server Enterprise Standard (предишно наименование ArcIMS) Up to Four Cores License v. 9.3– 1бр. 

· Настолен софтуер - ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License v.9.3 (предишно наименование ArcView) – 1бр. 

*Еквивалент означава продукт, покриващ изцяло характеристиките и възможностите на наличния софтуер.

Дейност 7. Провеждане на обучение на 25 експерта на Възложителя, за работа с уеб приложението. За целта изпълнителят осигурява осигурява необходимите консултанти/лектори, а разходите за пътни, дневни и командировъчни на експертите са за сметка на Възложителя. 
Срок за изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 – до 100 дни от подписване на договора.

Място на предаване на изпълнението-гр. София, бул. Христо Ботев 55, ет.4, стая 500.
Обособена позиция II. Доставка на софтуер и хардуер 
Обособена позиция II включва доставката, инсталация и гаранционна поддръжка на следното хардуерно и софтуерно оборудване: 

1. GPS устройства – 16 бр.
2. Мобилен софтуер  за GPS устройствата по т.1 - 16 бр.
3. Сървър -1 бр.
Оборудването трябва да отговаря на изискванията посочени в техническите спецификации по- долу, както следва.
1. Техническа спецификация на GPS устройствата
1.1. Общи изисквания към GPS устройствата:

-да имат сертификат за съответствие с приложимите стандарти на ЕС (CE марка);

-да имат оригинална техническа спецификация от производителя, достъпна по Интернет на сайта на производителя;
-производителят да бъде сертифициран по ISO 9001/2008;

-да имат гаранционен срок минимум 24 месеца.

-да бъдат доставени с инсталиран мобилен софтуер, съответстващ на техническите спецификации на Възложителя по т.2 от настоящото техническо задание.
1.2. Технически характеристики

	№
	Характеристики
	Минимални изисквания

	1
	Приемани сигнали
	

	1.1
	Брой на приемателните канали
	40

	1.2
	Поддържани системи
	GPS и SBAS

	1.3
	Честота на актуализация
	1 Hz

	2
	Измервания 
	GPS: L1C/A код и носеща честота

	3
	Точност
	

	3.1
	В реално време
	1-2 m (с SBAS корекции)

	3.2
	С последваща обработка
	2-4 m

	4
	Поддържани формати
	

	4.1
	Входни
	RTCM

	4.2
	Изходни
	NMEA-0183

	5
	Комуникации
	

	5.1
	Аудио
	Вграден микрофон и говорител

	5.2
	Порт за външна антена
	1 бр.

	5.3
	USB порт
	1 бр.

	5.4
	Bluetooth
	Версия 2.1 + EDR

	5.5
	Wi-Fi
	Стандарт 802.11b/g/n

	5.6
	Модем
	UMTS/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE

	6
	Операционна система

	Windows Mobile Embedded Handheld  6.5 или по-висока версия

	7
	Екран
	

	7.1
	Тип
	Цветен TFT, капацитивен

	7.2
	Размер по диагонала
	4.3“

	7.3
	Резолюция
	800 x 480 пиксела (WVGA)

	7.4
	Подсветка
	LED

	8
	Процесор
	1 GHz

	9
	Памет
	

	9.1
	Вътрешна
	32GB

	9.2
	RAM
	512 MB

	9.3
	Допълнителна
	Гнездо за microSD/SDHC карта, 32GB

	10
	Камера

	

	10.1
	Резолюция
	8 Mpix

	10.2
	Фокусиране
	Автофокус

	10.3
	Светкавица
	Светодиодна

	10.4
	Етикетиране
	Геотагинг

	11
	Акумулатор
	Осигурява непрекъсната работа с включен GPS приемник минимум 8 часа 

	12
	Издръжливост
	

	12.1
	Температурен диапазон за работа
	от –30 °C до +60 °C

	12.2
	Температурен диапазон за съхранение
	от –40 ºC до +70 ºC

	12.3
	Защита от прах и влага
	IP65

	13
	Тегло
	До 0.5 kg, с акумулаторна батерия


2. Техническа спецификация на софтуерното приложение за мобилните GPS устройства
	№
	Софтуер 
	Минимални характеристики

	1
	Платформи
	

	1.1
	Мобилни 
	Windows Embedded Handheld 6.5 и по-висока

	1.2
	Настолни, таблети, лаптопи 
	Windows XP, Vista, 7

	2
	ГНСС функционалност
	

	2.1
	Работа с диференциални корекции
	SBAS

	2.2
	Навигация към зададен обект
	От екранната карта (графично), по зададен признак (атрибут), по избор от списък

	2.3
	Координатни трансформации
	Поддържа

	2.4
	Георефериране на растерни файлове
	Да

	3
	ГИС функционалност
	

	3.1
	Поддържани класове обекти
	Точкови, линейни, полигонови

	3.2
	Функционалност за събиране на данни
	Събиране на нови и актуализация на съществуващи данни

	3.3
	Поддържани атрибутни данни
	Текстови, числени, мултимедийни, по предварително зададен модел

	3.4
	Възможност за атрибутно търсене
	Поддържа

	4
	Специализирани функционалности
	

	4.1
	3D функционалност
	Визуализация и създаване на цифрови модели на релефа

	4.2
	Инструменти за тематично картиране
	Поддържа

	4.3
	Горско стопанство
	Определяне на обема на дървесната маса

	5
	Вход – изход
	

	5.1
	Поддържани векторни формати
	SHP, DXF, DGN, MIF

	5.2
	Поддържани растерни формати
	JPG, JP2, ECW, TIF

	5.3
	Поддържани OGC стандарти
	WMS, TMS

	5.4
	Свързване на външни данни с Гео БД
	Поддържа

	5.5
	Синхронизация на данни
	Dropbox

	6
	Поддържани библиотеки
	Координатни системи и проекции

	7
	Потребителски интерфейс
	Менюта и ръководство за работа на български език


3. Техническа спецификация на сървъра

	№
	Характеристики на сървъра
	Минимални технически параметри
	Брой

	1
	Тип
	Rack-mount
	1

	2
	Процесор
	
	1

	2.1
	Брой ядра
	6 (шест)
	

	2.2
	Кеш
	15 MB
	

	2.3
	Работна честота 
	2.2 GHz 
	

	2.4
	Мощност
	80 W
	

	3
	RAM
	8 GB, DDR3, 1600 MHz, DIMM
	3

	4
	Дискова памет
	
	5

	4.1
	Тип
	SAS, 3.5”
	

	4.2
	Капацитет
	600 GB
	

	4.3
	Кеш
	16 MB
	

	4.4
	Скорост
	15K rpm
	

	5
	Мрежов адаптер
	
	1

	5.1
	Брой на порртовете
	2 (Dual Port)
	

	5.2
	Поддръжана свързаност
	10GBASE-T
	

	6
	Захранване
	550 W AC
	

	7
	Интегриран модул за управление
	С разширени функционални възможности  
	1

	8
	USB Memory Key
	32 MB
	1


Изпълнението на обособената позиция 2 включва доставката на посоченото по-горе оборудване ( GPS устройства - 16 бр., Мобилен софтуер за GPS устройствата - 16 бр. И  Сървър -1 бр.), ведно със следните услуги:

-Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок от минимум 24 месеца;

-Осигуряване монтаж на място, въвеждане и експлоатация;

-Обучение за ползване на оборудването на 25 експерти на Възложителя.
Доставеното оборудване трябва да бъде придружено със сертификат/документ удостоверяващ, че доставеното оборудване е с доказан произход и отговаря на БДС за калибриране на измервателни уреди или еквивалентен на европейските норми за безопасност, утвърдени от Европейския комитет по стандартизация.

Доставката трябва да съдържа списък с партидни, фабрични номера на всички доставени компоненти, които да бъдат посочени в приемо-предавателния протокол изготвен от Изпълнителя.
Доставеното оборудване трябва да е оригинално, ново, неупотребявано, с гарантиран произход, доказан със сертификат и експлоатационна и сервизна документация (на български и английски).

Срок за изпълнение на доставка – до 45 дни от подписване на договора.
Място на изпълнение – гр. София, бул. Христо Ботев 55, ет.5, ст. 506
IV. Изисквания към изпълнителите: 

Изисквания към изпълнителите по обособена позиция  I:

1. Кандидатът за изпълнение на поръчката следва да притежава валидна сертификация по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на услуги по обработка на географски данни.

За доказване на това изискване участникът предоставя:

Документ за сертификация по стандарта ISO 9001:2008 в областта на услуги по обработка на географски данни или еквивалентен сертификат (заверено за вярност с оригинала копие). Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

2. Кандидатът за изпълнение на поръчката следва да е изпълнил поне 1 услуга със сходен предмет през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта. Под сходни услуги следва да се разбира „Обработка и/или миграция на географски данни и създаване на уеб ГИС приложение“.

За доказване на това изискване участникът предоставя:

Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване в публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Удостоверението се предоставя като заверено от участника копие.

3. Кандидатът за изпълнение на поръчката следва притежава екип от експерти за изпълнение на поръчката, отговарящи на следните минимални изисквания:

a) Ръководител проект (1бр) – висше образование в сферата на ИТ,  ГИС или еквивалент; опит като ръководител на ГИС проект в мин. 2 проекта, включващи обработка на географски данни и създаване на уеб ГИС приложение.

b) ГИС експерти (7 бр.) – висше образование в сферата на ИТ,  геодезия, природни науки, ГИС или еквивалент; опит в мин. 1 проект, включващи обработка на географски данни и създаване на геобази данни; сертификат за работа с наличния ArcGIS софтуер или еквивалент, издаден от неговия производител
c) Уеб ГИС разработчици (3 бр.) – висше образование в сферата на ИТ,  геодезия, природни науки, ГИС или еквивалент; опит в мин. 1 проект, включващи разработка на уеб ГИС приложение; сертификат за разработчик върху наличния ArcGIS софтуер или еквивалент, издаден от неговия производител
d)  Експерт по фитоценология – висше образование в сферата на горското стопанство, опит в минимум един проект, където е прилагана класификационната система EUNIS
За доказване на това изискване участникът предоставя:

Декларация за сертифицираните специалисти с посочване на професионалната им квалификация и професионалния опит.
Изисквания към изпълнителите по обособена позиция II:

Изпълнителят по обособена позиция II е необходимо да отговаря на следните изисквания:

-да има валиден договор за търговско представителство на производителя на GPS устройства и да бъде официално упълномощен от същия за извършване на сервизна дейност;
-да е осъществил през последните три години поне 2 доставки на геоинформационно GPS оборудване и мобилен софтуер; 
-да има валиден сертификат по ISO 9001/2008  за търговия с геодезическо и геоинформационно оборудване.
V. Очаквани резултати след изпълнение на техническото задание от страна на изпълнителя
V.1. Очаквани резултати от изпълнението на дейностите по обособена позиция I

В резултат на изпълнението на дейностите по обособена позиция I. ще бъдат постигнати следните резултати:

1. Създадена консистентна база данни за горите извън НАТУРА 2000 в ГИС формат, която включва пространствени данни на ниво подотдел в координатна система БГС 2005 и атрибутивни таблици кореспондиращи на структурата и номенклатурата на формат ZEM 2.10.
2. Класификация на горските територии извън НАТУРА 2000 на ниво подотдел по системата EUNIS, Level 3 и Level 4.
3. Определени екосистемните услуги на горските територии извън НАТУРА 2000 на ниво подотдел

4. Актуализиран софтуер и разработено уеб базирано приложение за достъп до пространствените данни, което да включва тяхната визуализация

V.2. Очаквани резултати от изпълнението на дейностите по обособена позиция II

В резултат от изпълнението на дейностите по обособена позиция II ще бъдат доставени 16 бр. геоинформационни GPS устройства с инсталиран мобилен софтуер, с гаранционен срок минимум 2 години и осигурена гаранционна и извънгаранционна сервизна поддръжка. Представители на Възложителя ще бъдат обучени за работа с доставените устройства и софтуер и ще могат да разчитат на компетентна поддръжка при изпълнение на задачите си с помощта на досатвеното оборудване.

Ще бъде доставен сървър, с помощта на който ще се осъществи възможност за достъп до резултатите, получени от изпълнението на дейностите по обособена позиция I, в съответствие с правила, установени от възложителя. 
VI. Срок за изпълнение на поръчката:

1.По обособена позиция І:  100 дни от подписване на договора.
2.По обособена позиция ІІ: 45 дни от подписване на договора. 
VII.  Интелектуална собственост 

Всички крайни продукти, получени в резултат на изпълнение на това задание, на хартиен и на електронен носител, трябва да бъдат предадени на Ръководителя на проекта, представляващ Възложителя – Изпълнителна агенция по горите.

Всички материали, на хартиен или електронен носител, разработени в изпълнение на дейностите описани и възложени с това задание, представляват интелектуална собственост на Изпълнителна агенция по горите. Възложителят следва да получи право за ползване, неограничено във времето, на доставяните софтуерни лицензи. 
Информацията, получена в процеса на изпълнението на това задание, не може да бъде публикувана без предварително писмено съгласие от страна на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.

VIII.  Възнаграждение

Избраният изпълнител (физическо, юридическо лице, обединение на физически лица или друга форма, допустима в съответствие с изискванията на ЗОП), в резултат на проведената открита процедура с обособени позиции, подписва договор за извършване на услугата с Изпълнителния директор на ИАГ или с Ръководителя на проекта, ако последния е упълномощен да представлява Изпълнителна агенция по горите при изпълнението на проект „Гори и гористи местности- картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000 - FOR OUR FUTURE.

 Заплащането на работата по договора ще се извърши както следва:

1. В 30 дневен срок след подписване на договора за изпълнение на заданието, избраният изпълнител по всяка от обособените позиции ще получи междинно плащане в размер на 30% от сумата по договора за съответната обособена позиция.
2. Окончателните 70 % от договореното възнаграждение ще се изплатят след изпълнението и приемането на всички останали дейности заложени в съответната обособена позиция, обект на настоящата обществена поръчка.

Максималният размер на бюджета, наличен за изпълнение на обществената поръчка, предвидена в това задание, е 383 300 лева без включен ДДС (459 960 лева с ДДС), като прогнозните стойности на отделните обособени позиции са: обособена позиция І – 265 000,00 лева без ДДС или 318 000,00 лева с ДДС; обособена позиция ІІ- 118 300 лева без ДДС или 141 960 лева с ДДС.

