ДОГОВОР

№63/28.04.2015 г.

Днес, 28.04.2015 г., в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ (ИАГ), със седалище гр. София, бул. “Христо Ботев” № 55, ЕИК 121486802, представлявано от инж. Тони Венков Кръстев, ЕГН: /зал. чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД/ – изпълнителен директор и Емилия Тафраджийска – Началник на отдел „Счетоводство”, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „ДА-СИ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, бул. „Владимир Вазов“ № 9, БУЛСТАТ  176857254, вписано в регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписванията, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров - управител с ЕГН /зал. чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД/ от друга страна, наричано за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № 246/03.04.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Анализ, разработване и внедряване на електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво“, част от проект „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 13-31-42 от 30.04.2014 г.., наричан за краткост „Проекта“.

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. (1.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни

  - „Анализ, разработване и внедряване на електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво“, като включва изпълнението на следните конкретни дейности:

- Юридически и бизнес анализ на административните услуги, включени в обхвата на проекта;

- Разработване и внедряване в експлоатация на пет електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво;

- Подготовка на заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост и осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане;

- Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба и изготвяне на вътрешни правила и инструкции за изпълнение на услугите по електронен път

1.2 реализирането на дейностите по т.1.1 трябва да се осъществят съгласно техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обществената поръчка;

1.3 да проведе обучение на служители на ИАГ, които ще работят със системата за електронни административни услуги, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на софтуерната система за срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокол за успешно приключило обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с системата за електронни административни услуги.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение за гаранционната техническа поддръжка на системата за електронни административни услуги.

II. Срокове по договора

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите, посочени в чл. 1 на договора, в срок от 10 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 30.10.2015 г., съгласно предложената от него техническа оферта;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по договора в съответствие с представения към офертата му График за изпълнение на договора или съобразно негови изменения, съгласувани писмено между двете страни.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява или връща с препоръки за отстраняване на недостатъци извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности в срок от 7 дни, считано от получаване на писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършването им. Сроковете по чл. 4, ал. 1, не текат през времето от деня на получаване на писмените уведомления на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до деня, в който се получи одобряване на изработеното или забележки в писмен вид относно изработеното.

(4)  В сроковете по чл. 4, ал. 1, се включва времето, в което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстрани недостатъците на изработеното.

(5) Уговорените за изпълнението срокове могат да бъдат изменяни само по изключение в резултат на непредвидени обстоятелства, които правят невъзможно спазването на График за изпълнение на договора. „Непредвидени обстоятелства” – обстоятелства, съгласно чл. 306 от Търговския закон.

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се позовава на непреодолимата сила, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок от два работни дни в какво се състои непреодолимата сила, и какви са възможните последици за изпълнението на договора, като едновременно с това може да отправи и искане за удължаване на срока за изпълнение на някоя от дейностите или на срока като цяло.

(7) При наличие на някое от обстоятелствата по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира една от следните възможности:

1. да удължи срока за изпълнение на настоящия договор, ако е налице искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да упражни правото си за прекратяване на договора, в случай че вече няма интерес от изпълнението;

(8) В случаите по ал. 3 и ал. 5, т. 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено дава становище относно основателността на искането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и го уведомява за предприемането на действия пред УО на ОПАК за анексиране на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта.  За удължаване на срока за изпълнение на някоя от дейностите или на срока като цяло, страните подписват допълнително споразумение след анексиране на договор № 13-31-42 от 30.04.2014 г., като времето, с което се удължава срокът за изпълнение, е съобразено с времетраенето на непреодолима сила и/или непредвиденото обстоятелство.

III. ЦЕНА

Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение предмета на договора е 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лв. без ДДС, съответно 432 000 (четиристотин тридесет и две хиляди) лв. с включен ДДС, съгласно предложена ценова офертата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Цената по ал. 1, съгласно предложената ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включва за отделните дейности по предмета на поръчката следните отделни цени:

- За юридически и бизнес анализ на административните услуги, включени в обхвата на проекта – 44 000 лв. (словом четиридесет и четири хиляди лева) без ДДС и 52 800 лв. (словом петдесет и две хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС;

- За разработване и внедряване в експлоатация на пет електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво –  243 000 лв. (словом двеста четиридесет и три хиляди лева) без ДДС и 291 600 лв. (словом двеста деветдесет и една хиляди и шестотин лева) с включен ДДС

- Подготовка на заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост и осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане – 44 000 лв. (словом четиридесет и четири хиляди лева) без ДДС и 52 800 лв. (словом петдесет и две хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС;

- Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба и изготвяне на вътрешни правила и инструкции за изпълнение на услугите по електронен път – е 29 000 лв. (словом двадесет и девет хиляди лева) без ДДС и 34 800 лв. (словом тридесет и четири хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС;

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 5, както следва:

- 30% от стойността на договора – Авансово плащане, платимо след подписване на договора, до 10 дни от датата на получаване на фактурата от Възложителя;

- 20% от стойността на договора – платими до 15 дни след  представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на юридически и бизнес анализ на административните услуги, включени в обхвата на проекта и получаване на фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- 20% от стойността на договора – платими до 15 дни след  представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на техническа спецификация и дизайн на системата за електронни услуги и получаване на фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- 20% от стойността на договора – платими до 15 дни след  внедряване на системата за електронни услуги от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- 10% от стойността на договора – Окончателно плащане, платимо до 15 дни след:

- извършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предвиденото обучение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подготвените на заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост и осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба;

- представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подготвените предложения за промени в нормативната уредба и изготвяне на вътрешни правила и инструкции за изпълнение на услугите по електронен път;

- подписване на окончателен констативен приемо – предавателен протокол и получаване на фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) Издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури следва да съдържат задължително следния текст: “По договор № 13-31-42 от 30.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“

Чл. 7 (1) Плащането се извършва в лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: /зал. чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД/

BIC: /зал. чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД/

При банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

(2) При промяна на банковата сметка, посочена в ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай, че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да разработи и внедри поръчаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ системата за електронни административни услуги качествено и в срок, с дължимата грижа, при спазване на изискванията за икономичност и ефикасност в съответствие с принципите на електронното управление и с най-добрите практики в областта, както и общите и специални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дадени в Техническото задание, представляващо неразделна част от настоящия договор;

- да извърши всички необходими тестове на системата за електронни административни услуги;

- да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички протоколи и документи, изготвени в процеса на изпълнение на обществената поръчка и всички файлове включително и инсталационни върху твърд носител;

- да проведе обучение на служители, посочени от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за работа и поддръжка на системата за електронни административни услуги;

- да предоставя без ограничения възможности за осъществяване на контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или други контролни органи, в случай че последното се изисква във връзка с договор № 13-31-42 от 30.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“

- да извърши дейностите, включени в предмета на поръчката по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- при забава в извършването на съответната дейност спрямо представения График за изпълнение, незабавно да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, писмено обяснение на какво се дължи закъснението и да го уведоми за предприетите от него подход и начин за преодоляване на забавата;

- да отстрани за своя сметка всички пропуски и недостатъци при извършването на дейностите, включени в предмета на поръчката, съгласно забележките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дадени в хода на изпълнението;

- да осигури достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или други компетентни органи до счетоводната и отчетна документация, в случай че последното се изисква във връзка с изпълнението на договор № 13-31-42 от 30.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“

- да съхранява оригиналите на документите (технически и финансови), свързани с изпълнението на договора в отделно досие и да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение. Документите в досието трябва да са картотекирани по начин, който улеснява тяхната проверка. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, е 3 г. след закриването на оперативната програма или за период от 3 г. след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия;

- да оказва съдействие на Управляващия орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта;

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали рискове и проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или необходимостта от оказване на съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да следи за нередности при изпълнението на договора, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на установяване на такива;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение предмета на договора, поради която причина да иска изменение на същия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на подизпълнителите си (в случай, че предвижда такива), като участието им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор. Подизпълнителите, които ще участват в изпълнение на поръчката, както и видът на работите, които съответния подизпълнител ще извършва, и делът на участието му в процентно изражение, в съответствие с офертата, са както следва:

| № | Наименование на подизпълнителя | Идентифициращите данни за всеки подизпълнител (ЕГН/ЕИК и адрес) | Вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва | Дял на участието на подизпълнителя (процент от общата стойност на поръчката, съобразно вида на работите, които съответният подизпълнител ще извършва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(6) В отношенията си с подизпълнителите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази със следните изисквания:

- приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или друг компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и документацията на подизпълнителите;

- отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите не пораждат никакви задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изработеното и за безопасността на всички дейности по изпълнението на договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получи договореното, съгласно чл. 5, възнаграждение при условията и сроковете, определени в чл. 6 от настоящия договор;

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото за изпълнение на задълженията му съдействие, включително спазване на сроковете за първоначален преглед и/или одобрение/съгласуване на документите и резултатите;

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените дейности, предмет на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения във всеки един момент и без ограничения.

- да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дейностите, включени в предмета на договора, съгласно чл. 1 от него, качествено, в определените по дейности срокове и без отклонения, съгласно поставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в техническото задание изисквания;

- да приеме изпълнението чрез одобрение на съответната дейност и/или представен резултат от дейността, ако то е извършено качествено и в срок, съгласно условията на настоящия договор;

- да отложи приемане на изпълнението на съответната дейност и/или резултат, при констатиране на пропуски и недостатъци, като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени бележки, ако пропуските и недостатъците са отстраними, и да иска отстраняването им;

- да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в случаи на установени нередности.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното, съгласно чл. 5 възнаграждение при условията и в срока, определени в чл. 6 от настоящия договор;

- да приеме изпълнението на включените в предмета на договора дейности, ако същите са извършени в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в техническото задание;

- да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото за изпълнение на задълженията му съдействие, включително спазване на сроковете за първоначален преглед и/или одобрение, и/или съгласуване на документите и резултатите;

- да определи свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора, без да възпрепятстват изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да определи свои служители, които да бъдат обучени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за работа със системата за електронни административни услуги – в срок до десет дни след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо – предавателен протокол на окончателно изработената, внедрена и тествана системата за електронни административни услуги;

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност във връзка с искове или жалби на трети лица срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вследствие на нарушение на нормативни изисквания от негова страна при изпълнение на поръчката.

Чл. 13 (1) Ако в процеса на изпълнение на договора, се констатира, че изпълнението на дейностите се забавя и резултатите от тях не могат да бъдат представени съобразно представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ график за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предупреждава писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изисква от него писмен доклад, съдържащ обяснения за причините, на които се дължи забавата, както и предприемането на действия и методика за преодоляване на забавата и завършване на поръчката до изтичане на крайния срок.

(2) За преодоляването на забавата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да даде предписания или да предложи мерки, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено го уведомява за предприетите от него подход и начин за преодоляване на забавата, като представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ревизиран график за изпълнение на договора.

Чл. 14. Ревизираният график и докладът с предложената методика по предходния член подлежат на одобрения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в случай на неприемането им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да даде съответното предписание на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. Всякакви допълнителни разходи по изпълнението, наложени във връзка с настъпилата забава и действията за нейното преодоляване, са за сметка на неизправната страна, като за времето на забавата се дължат и съответните неустойки, предвидени в раздел XII от договора.

VI. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. Всички дейности по договора и резултатите от тях се приемат чрез подписване на протоколи от страните по настоящия договор.

Чл. 17. Всички разработени в хода на изпълнение документи, представляващи резултати от дейностите по договора, се изготвят на български език и се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хартиен носител и на електронен носител.

Чл. 18. (1) Всички премо-предавателни протоколи се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и следва да отразяват както приемането на дейността, така и приемането на резултата от нея, и евентуална забава.

(2) Протоколите (приемо – предавателни и/или констативни) се подписват от всяка от страните.

VІІ. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 19 (1) Разработената система за електронни административни услуги,  както и всички изготвени документи в хода на изпълнението, стават изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването им.

(2) След приключване изпълнението на договора и извършване на плащането в пълен размер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да има каквито и да било претенции спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авторски права върху разработената система за електронни административни услуги, изготвени в хода на изпълнението документи и/или всякакви други резултати.

Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва информацията относно функционалността на системата за електронни административни услуги, която разработва, по начин, който може да накърни авторските права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху нея.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява, използва или предоставя на трети лица, каквато и да било изработена за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документация, без изричното писмено предварително съгласие на последния.

VIIІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

Чл. 21 (1) Срокът на гаранционната поддръжка е 12 месеца и започва да тече от въвеждане на системата за електронни административни услуги в експлоатация.

(2) В срока на гаранционната поддръжка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва идентифициране и отстраняването на грешки, бъгове и програмни сривове, довели до неправилно функциониране на системата за електронни административни услуги.

IХ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изискванията по отношение на информацията и публичността, съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, както и съответните регламенти и изисквания  договор № 13-31-42 от 30.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“

Х. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23 (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването или изпълнението на договора, включително в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила изрично, че е конфиденциална.

(2) Всички данни и всяка друга информация, независимо от носителя и формата, събрани и/или получени, и/или създадени, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, се смятат за конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да предостави на лицата по чл. 8, ал. 1, т. 12 от настоящия договор.

(4) Конфиденциална информация може да бъде предавана само на лица, които са представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителите.

Чл. 24. При изпълнение на дейностите по договора, представляващите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите лица се задължават:

- да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието на документацията, което им е станало известно при изпълнение на тази поръчка, без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите, когато са задължени по закон затова;

- да спазват Политиката по информационна сигурност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички други вътрешни правила и процедури за работа при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да опазват и да не разгласяват пред трети лица съдържанието на данъчни и осигурителна информация, лични данни и друга защитена информация, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка;

- да опазват и да не разгласяват пред трети лица информация, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка относно вътрешните правила и процедури, структура, начин на функциониране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, комуникации, мрежи и информационна система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да спазват вътрешните правила за достъп и режим на работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да спазват вътрешните правила за достъп, движение и ползване на документи и друга информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да спазват всички процедури и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 за работа в информационната инфраструктура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да не изнасят извън сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставят на трети лица документация, данни, програмен код в явен или изпълним вид, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора.

Чл. 25. В случай на неизпълнение на поетите задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващите подизпълнителите или лицата, включени в екипа по изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение.

XІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 26 (1) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на функциите във връзка с изпълнението на този договор, от което и да е лице, е изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително подизпълнителите, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) 1995/2006 г.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл. 27 (1) За времето на изпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да не привлича служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти, както и членове на екипа за управление на проекта, да работят по трудово правоотношение, да изпълнява функции по граждански договор или по договор за управление, за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от ДР на Търговския закон за срок от 1 година след прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да не сключва трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции, както и договор за консултантски услуги с лице, както и да не допуска да бъде представляван от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК или лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедура за възлагане на обществената поръчка, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОПАК;

- да не се допуска капиталът или дял от капитала на дружеството и/или това на подизпълнителя (всеки от тях), или тези на лицата, включени в обединението (когато изпълнителят е обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице), да се притежава от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК или лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси с УО на ОПАК, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за недопускане на нередности или измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика нередност или измама.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29 (1) В случай на пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

(2) Пълно неизпълнение на договора е налице, когато разработената система за електронни административни услуги не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в техническото задание и е негодно за обичайното й предназначение.

(3) В случай на виновна забава при изпълнението на всяка от дейностите с повече от 30 дни, съобразно разработения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ график за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети на сто) от стойността на забавеното за всеки просрочен ден, но не повече от 10  % (десет на сто) от стойността на забавеното, която се удържа от следващите дължими по договора възнаграждения.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава, когато е реализирал определена дейност повече от 30 дни след изтичането на срока, посочен в графика за изпълнение на договора, извън случаите на непредвидени обстоятелства, и извън случаите на забавяне поради липса на съдействие и навременно подаване на материали, информация, одобрения и приемане на порции от работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което може да доведе до  ревизиране на графика.

Чл. 30 В случай че при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е могъл да се удовлетвори чрез направените удръжки за неустойки от гаранцията за изпълнение или от следващите дължими по договора възнаграждения, същият може да търси горницата над съответния размер по общия ред.

Чл. 31 Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този раздел се прилага независимо от възможността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да прекрати договора.

Чл. 32. Отговорността на страните по договора се изключва в случаите на непредвидени обстоятелства.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолима сила в случай, че е изпаднал в забава преди настъпването на тези обстоятелства.

Чл. 34. При забава в плащането на уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на  0.2 % (нула цяло и две десети на сто) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10  % (десет на сто) от стойността на договора.

XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35 (1) Договорът се прекратява:

- С окончателното му изпълнение;

- По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 60 (шестдесет) дни;

- При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство;

- В случай на промяна в състава на обединението, като отношенията между страните се уреждат съобразно правилата на договора при неизпълнение;

- Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите, в които:

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й;

  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор за услуга с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност или една година след напускането й;

  - При установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава, и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

  - При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТИЛЯ или на член на обединението;

  - При откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението;

  - Спрямо лице с мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата ,данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари, за престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

  - Спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора:

- При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- При отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или предизвика, като в този случай не се дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изработеното по договора до момента на прекратяването в пълен размер;

(3) Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(4) При разваляне на договора при условията на чл. 87 – 88 от Закона за задълженията и договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата.

ХІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 36 Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в заглавната част на договора, без да уведоми писмено другата страна за промяна, то последната не отговаря за неполучени съобщения и изявления по повод на договора и последните се считат за редовно получени от страната, до която са адресирани.

Чл. 37. Недействителността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до недействителност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 38. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в настоящия договор, се прилага законодателството на Република България, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася за решаване пред некомпетентния български съд.

Настоящият договор и приложенията към него се изготвят в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение  № 1- Техническо задание на Възложителя;

Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

Приложение № 4 – График за изпълнение предмета на поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 		/п./			ИЗПЪЛНИТЕЛ: 	/п./

ИНЖ. ТОНИ ВЕНКОВ КРЪСТЕВ		ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕМИЛИЯ ТАФРАДЖИЙСКА	/п./

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”

ДАл/АПИО/ИАГ