ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ №РД09-14/2019г.

КЪМ ДОГОВОР № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г.

Днес, 16.08.2019г., в гр.Смолян,  на основание чл.27 от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД и писмо с вх.№ ИАГ-17283/15.08.2019г. на ИАГ гр.София, във връзка чл.116, ал.1, т.7 във връзка с ал.5 от ЗОП се сключи настоящето допълнително споразумение/Анекс/ между:

- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул.”Първи май” №2, представлявана от инж……………………………. /Директор/ и …………………………….. /Гл.счетоводител/, БУЛСТАТ 000615424, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, П/ чл.2 ЗЗЛД

и

- „Географика” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София 1336, район р-н ……………., ж.к. ……………., бл…………. ап.48, ЕИК 200062954, представлявано от ……………………………… и ………………… /Управители/, наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, П/ чл.2 ЗЗЛД

I.Предмет на споразумението

Чл.1./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, постигат съгласие, да бъде извършена промяна в срокът за изпълнение на срока за изпълнение на предмета на договора в чл.2./1/ от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД.

/2/   Промяната по чл.2./1/. и по чл.2./3/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД, се изразява в следното:

Заличава се текста по чл.2./1/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г.:

Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 24.07.2019г., но не повече от 24м. от сключване на договора.

На мястото на заличения текст по чл.2./1/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., да се чете:

Срокът за изпълнение на предмета на договора е до 24.07.2022г., но не повече от 60м. от сключване на договора.

Заличава се текста по чл.2./3/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г.:

До двадесет и четири месеца от сключване на договора за представяне на утвърдения областен план за развитие на горските територии заедно с всички приложения и карти на хартиен и електронен носител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

На мястото на заличения текст по чл.2./3/. от Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., да се чете:

До шестдесет месеца от сключване на договора за представяне на утвърдения областен план за развитие на горските територии заедно с всички приложения и карти на хартиен и електронен носител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Към чл.16 от договора се добавя ал.4 – След изготвяне на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по Натура 2000 по реда на Закона за биологичното разнообразие РДГ Смолян уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това обстоятелство.

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2./1/. Настоящето допълнително споразумение е сключено с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. между РДГ Смолян и „Географика“ ООД, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, изразяващи се в невъзможност  в срока по цитирания договор да се проведе процедура по реда на ЗБР и/или ЗООС във връзка с указания, дадени с писмо с рег. индекс: ИАГ-12688/17.06.2019 г. на ИАГ и писмо изх.№ 48-00-21/23.07.2019 г. на МОСВ.

Чл.3./1/. Всички клаузи на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., сключен между РДГ Смолян и „Географика“ ООД, които не търпят промяна съгласно настоящето споразумение остават в сила, като променените условия ще се прилагат съобразно текста на настоящето допълнително споразумение/Анекс/.

/2/ Всички спорове, породени от настоящето споразумение или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в споразумението ще бъдат разрешавани по пътя на преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, ще бъдат отнасяни до компетентния съд съгласно действащите в Република България разпоредби.

Промяната в предходните точки влиза в сила считано от деня на подписване на настоящия анекс.

Настоящия анекс се подписа в два еднообразни екземпляра с еднаква сила – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ :              			ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1./П/ чл.2 ЗЗЛД                                                         П/ чл.2 ЗЗЛД

/……………………………………………./	/………………………………../

2................................................	………………………

/…………………………………П/ чл.2 ЗЗЛД              /…………………../ П/ чл.2 ЗЗЛД